Отчет  по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

за  2018 год по Усть-Пристанскому району (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2018 г. | Факт 2018 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги «Алейск-Петропавловское-Смоленское» 6 км | краевой бюджет | 11295 | 11295 | 11295 | 11295 | 2018-2019г |  |
|  | Ремонтные работы по укреплению берега в районе моста через р.Чарыш | краевой бюджет | 18259 | 18259 | 18259 | 18259 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Нижнеозерное 3 км | краевой бюджет | 8386 | 8386 | 8386 | 8386 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги Усть-Пристань –Вяткино | краевой бюджет | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.Пушкина 200 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1795 | 1785 | 1795 | 1785 | 2018 | 100 |
|  | Ремонт части автомобильной дороги (отсыпка гравийно-песчаной смесью) по ул.Мира и ул. Королева в с Усть-Чарышская Пристань | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1920,6 | 1920,6 | 1920,6 | 1920,6 | 2018 | 100 |
|  | Ремонт моста через р. Налимовский в с.Усть-Чарышская Пристань | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 2904 |  | 2904 | 2200 | 2018-2019 | 80 |
|  | Ремонт автомобильной дороги в с.Вяткино ( отсыпка гравийно-песчаной смесью двух улиц) | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1109,4 | 1109,4 | 1109,4 | 1109,4 | 2018 | 100 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2014-2020годы» Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Краснодарское | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 40544,1 | 33841 | 3611 | 3590 | 2016-2018 | 100% |
|  | Капитальный ремонт скважины в с.НижняяГусиха | Краевой и местный бюджет | 850 |  | 850 |  | 2018-2019 |  |
|  | Капитальный ремонт скважины в с.Вяткино | Краевой и местный бюджет | 850 |  | 850 |  | 2018-2019 |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Алтайского края « Развитие культурыАлтайского края « на 2015-2020 годы Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса в с.Усть-Чарышская Пристань | Краевой и местный бюджет | 93070 | 67101 | 30000 | 38207 | 2017-2018 | 80% |
|  | Капитальный ремонт здания МКОУ « Нижнеозернинская СОШ» | Краевой и местный бюджет | 19336 |  |  |  | 2018-2019г | 75% |