# ИНФОРМАЦИЯ

# об инвестиционной активности Усть-Пристанского  района

# по итогам  2017 года

Суммарный объем инвестиций по крупным и средним предприятиям по итогам      2017 года предварительно  сложился в размере  более 100 млн. руб. по полному кругу предприятий .

В видовой структуре по полному кругу предприятий наибольшую долю занимают инвестиции в машины и оборудование (85 млн. руб.  рублей),

За   2017 г. индивидуальными застройщиками введено 153 кв. м. жилья .

В 2017 году на территории района осуществлялась  реализация следующих  бюджетных проектов :

- объект « Капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной в с.Усть-Чарышская Пристань».    В течении 3-х лет   проводился   капитальный ремонт самой крупной  квартальной котельной, отапливающей  жилой сектор и объекты социальной сферы райцентра. На модернизацию квартальной котельной за три года  потрачено  5 млн. руб. бюджетных средств, в том числе  в 2017 году – 1,1 млн. рублей.  Проведена частичная кладка стен и парапета,  облицовка  поверхности  наружных  стен, замена  окон, дверей, ворот, устройство новой кровли над насосной.   Проведены работы по оштукатуриванию и побелке стен внутри  котельной, подшит потолок металлопрофилем, проведена   замена  электропроводки.

- объект «Капитальный ремонт комплекса зданий  МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им.А.М.Птухина». В рамках государственной программы   "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы  начат капитальный ремонт комплекса зданий  МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им.А.М.Птухина», в том числе с направлением средств на приобретение оборудования. Объем  капитальных вложений  по  ремонту здания начальной школы  за 2016 г. составил  43948 тыс. рублей. Из них средств федерального бюджета – 28280,4 тыс. руб. , краевого бюджета- 15000 тыс. руб.,  районного  бюджета – 667 тыс. руб.  В 2017 году продолжился ремонт комплекса зданий (основное здание и здание интерната),  освоению  65 млн. руб.

На объекте  проведены следующие работы:     смонтированы пожарная сигнализация и система электроснабжения, установлены радиаторы системы отопления, произведен  монтаж основного контура  системы отопления, вентиляции.  Проведены   работы по заливке полов и отделке плиткой внутри здания школы, по отделке стен внутри здания  мультиплитами, наружные стены закрыты  сайдингом . Произведен   монтаж и отделка  потолков внутри здания,  настил  линолеума в кабинетах и коридорах, установлены откосы и подоконные доски из ПВХ, установлены двери в кабинетах школы.  Проведены  наружные работы по сетям тепло и водоснабжения, благоустройство территории школы, в том числе асфальтирование дорожек на территории .

- объект «Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Краснодарское» . В 2016 году  началась реконструкция разводящих сетей в с.Краснодарское, объем выполненных работ в 2016 году- 6637 тыс. рублей. Отремонтированы резервуары  и начата замена разводящих водопроводных сетей ( 2,8 км), установлены колодцы и запорная арматура.  В 2017году  выполнены работы по прокладке водопроводной магистрали в селе (8 км), смонтирован  монтаж колодцев и пожарных гидрантов. Объем работ по контракту  выполнен на  85%. По состоянию на 31.12.2017года подрядчик  выполнил  работы  по подведению и подключению  водопроводных сетей  к жилым  домам только  на 30-35%.

-  объект « Капитальный  ремонт культурно-спортивного комплекса, расположенного по адресу ул.Пушкина, д.15  в с.Усть-Чарышская Пристань» выполнены    работы по установке оконных блоков,   по  устройству парапета и  крыши, произведено утепление и облицовка  наружных стен металлокассетами   фасада здания,  проведены   монтажные  работы по отоплению. Объем освоенных средств составил 26,9 млн. рублей.     В 2018 году  планируется завершить ремонтные работы внутри здания.

- по объекту «  Капитальный  ремонт здания центральной районной библиотеки, расположенного по адресу ул.Пушкина, д.28  в с.Усть-Чарышская Пристань». Общая стоимость работ по объекту – 3315тыс. руб. Проведены работы по замене электрики, пожарной сигнализации, окон, потолка.