Отчет    по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

за  2019 год по Усть-Пристанскому району  (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2019 г. | Факт 2019 г. | Фактические сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участка дороги ул.Пушкина 246 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1982,9 | 1982,9 в том числе 1164 тыс. руб –КБ 818,9 т.руб - МБ | 1950 | 1982,9 | 2019 | 100% |
|  | Ремонт моста через р. Налимовский в с.Усть-Чарышская Пристань 30 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 2462,7 | 2462,7 в том числе 2333,1 т. руб –КБ 129,6 т.руб - МБ | 2904 | 2462,7 | 2018-2019 | 100% |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт скважины в с.НижняяГусиха | Краевой и местный бюджет | 2038,5 | 2038,5 в том числе 2018,1 т. руб –КБ 20,4 т.руб – МБ | 2600 | 2038,5 | 2019 | 100% |
|  | Капитальный ремонт скважины в с.Вяткино | Краевой и местный бюджет | 2052,2 | 2052,2 в том числе 2031,7 т. руб –КБ 20,5 т.руб - МБ | 2600 | 2052,2 | 2019 | 100% |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Елбанка | Краевой и местный бюджет | 1002 | 1002 в том числе 992 т. руб –КБ 10 т.руб – МБ | 1002 | 1002 | 2019 | 100% |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Алтайского края « Развитие культурыАлтайского края « на 2015-2020 годы Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса в с.Усть-Чарышская Пристань | Краевой и местный бюджет | 93000 | 90674 | 25000 | 23572 | 2017-2019 | 100% |
|  | Капитальный ремонт здания МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» | Краевой и местный бюджет | 22228 | 22228 | 19336 | 22228 | 2018-2020г | 75% |
|  | Капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки | Краевой и местный бюджет | 7500 | 1655 | 1655 | 1655 | 2019-2020 | 30% |