Отчет    по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

за  2020 год по Усть-Пристанскому району  (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2020 г. | Факт 2020 г. | Фактические сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участка дороги ул.Пушкина 150 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1050 | 1050 в том числе 346,5 тыс. руб –КБ 703,5 т.руб - МБ | 1050 | 1050 | 2020 | 100% |
|  | Капитальный ремонт автодороги Алейск-Петрапавловское- Смоленское 12,1 км | краевой бюджет | 187888 | 187888 | 187888 | 187888 | 2020 | 100% |
|  | Ремонт автодороги ( восстановление дорожной одежды) Чарышское –Красноярка | краевой бюджет | 8638 | 8638 | 8638 | 8638 | 2020 | 100% |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.НижняяГусиха | Краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 904,4 | 904,4 в том числе 684,4 т. руб –КБ 100 т.руб – МБ | 904,4 | 904,4 | 2020 | 100% |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Романово | Краевой и местный бюджет, внебюджетные средства | 1449,3 | 1449,3 в том числе 986,2 т. руб –КБ 356 т.руб - МБ | 1449,3 | 1449,3 | 2020 | 100% |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство шатровой крышиМКОУ «Елбанская СОШ» | Краевой и местный бюджет | 6941 | 6941, в т. ч 5943,1-КБ | 6263,9 | 6263,9 | 2019-2020 | 100% |
|  | Капитальный ремонт здания МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» | Краевой и местный бюджет | 21076 | 21076 в т.ч. 2022-КБ | 21076 | 21076 | 2019-2020г | 100% |
|  | Капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки | Краевой и местный бюджет | 7800 | 7751 в т. ч. 7410- КБ | 7800 | 8081 | 2019-2020 | 100% |