Отчет    по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

за  2021 год по Усть-Пристанскому району (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2021 г. | Факт 2021 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.Пушкина 208 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1892,5 | 1649,6 | 1649,6 | 1649,6 | 2021г | 100% |
|  | Капитальный ремонт автодороги Алейск-Петрапавловское- Смоленское 13,571 км | краевой бюджет | 255 289,9 | 255 289,9 | 80000 | 255 289,9 | 2021г | 100% |
|  | Ремонт автодороги подъезд к с.Усть-Чарышская Пристань 2,068км | краевой бюджет | 33000 | 25 008,8 | 33000 | 25008,8 | 2021г | 100% |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт скважины в с. Усть-Журавлиха , с.Елбанка | Краевой и местный бюджет | 3901,9 | 3901,9 | 3901,9 | 3901,9 | 2021 | 100% |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Вяткино | Краевой и местный бюджет | 2727,3 | 2727,3 | 2727,3 | 2727,3 | 2021 | 100% |
|  | Установка водонапорной башни в с.Коловый Мыс | краевой, местный, внебюджетные | 1532,7 | 1532,7 | 1532,7 | 1532,7 | 2021 | 100% |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт центральной котельной в с.Усть-Чарышская Пристань | краевой и местный бюджет | 2849,1 | 2849,1 | 2849,1 | 2849,1 | 2021 | 100% |
|  | Ремонт котельных в учреждениях района (приобретение оборудования) | краевой и местный бюджет | 2577,2 | 2577,2 | 2577,2 | 2577,2 | 2021 | 100% |