План   по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

на  2022 год по Усть-Пристанскому району (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2022 г. | Факт 2022 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.Левачева 200м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1900 |  | 1900 |  | 2022г |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги Алейск-Петрапавловское- Смоленское 10 км | краевой бюджет |  |  |  |  | 2022г |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Усть-Чарышская Пристань 1км | Краевой и местный бюджет | 2541 |  | 2541 |  | 2022 |  |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Брусенцево 0,8 км | Краевой и местный бюджет | 1958 |  | 2802 |  | 2022 |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания МКОУ Коробейниковская СОШ | Краевой и местный бюджет |  |  | 3900 |  | 2022-2024г |  |