Отчет по строительству, капитальному ремонту по объектам  инфраструктуры

3а 2017 год по Усть-Пристанскому району (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2017 г. | Факт 2017 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт а/д с.Усть-Чарышская Пристань- Вяткино граница Топчихинского района 4,6 км | федеральный бюджет, краевой бюджет | 13087 | 13087 | 13087 | 13087 | 2017 | 100% |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.1 Мая 200 м | муниципальный дорожный фонд , краевой бюджет | 1530,7 | 1530,7 | 1530,7 | 1530,7 | 2017 | 100% |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2014-2020годы» Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Краснодарское | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 40544,1 | 31080 | 17125 | 22173 | 2016-2017 | 80% |
|  | Капитальный ремонт скважины вс. Коробейниково | Краевой и местный бюджет | 849,4 | 849,4 | 849,4 | 849,4 | 2017 | 100% |
|  | Капитальный ремонт скважины в с.Брусенцево | Краевой и местный бюджет | 813,7 | 813,7 | 813,7 | 813,7 | 2017 | 100% |
|  | Капитальный ремонт скважины в с.Петлиха | Краевой и местный бюджет | 733,8 | 733,8 | 733,8 | 733,8 | 2017 | 100% |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Коробейниково | Краевой и местный бюджет | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 2017 | 100% |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт квартальной котельной в с.Усть-Чарышская Пристань | Краевой и местный бюджет | 1500 | 1115 | 1500 | 1115 | 2017 | 100% |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы» Капитальный ремонт МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им.А.М.Птухина» | Федеральный, краевой бюджет, местный бюджет | 62715,0 | 65589 | 62715,0 | 65589 | 2017 | 100% |
|  | Государственная программа Алтайского края « Развитие культурыАлтайского края « на 2015-2020 годы Капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса в с.Усть-Чарышская Пристань | Краевой и местный бюджет | 26658,0 | 26919 | 26658,0 | 26919 | 2017-2018 | 50% |
|  | Капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки | Краевой и местный бюджет | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 2017 | 100% |