План по строительству, капитальному ремонту по объектам инфраструктуры

на 2024 год по Усть-Пристанскому району (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2024г. | Факт 2024г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.Королева 200 м | муниципальный дорожный фонд, краевой бюджет | 3220 |  | 2600 |  | 2024 год |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водонапорной башни в с.Брусенцево | Краевой, местный бюджет, внебюджетные средства | 3210,8 |  | 3210,8 |  | 2024 год |  |
| 3 | Замена водонапорной башни в с.Красноярка | Краевой, местный бюджет, внебюджетные средства | 2500,2 |  | 2500,2 |  | 2024 год |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка блочно-модульной котельной установки в с.Красноярка | Местный бюджет | 1680 |  | 1680 |  | 2024 год |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт крыши здания Нижнегусихинской СОШ | Краевой и местный бюджет | 5000 |  | 5000 |  | 2024 год |  |
| 6 | Ремонт здания дома культуры с.Нижняя Гусиха | Местный бюджет | 500 |  | 500 |  | 2024 год |  |