Отчет по строительству, капитальному ремонту по объектам инфраструктуры

за 2023 год по Усть-Пристанскому району (тыс.  руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План 2023 г. | Факт 2023 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Усть-Чарышская Пристань, асфальтирование участков дороги ул.Левачева 220 м | муниципальный дорожный фонд, краевой бюджет | 3074,6 | 3074,6 | 3074,6 | 3074,6 | 2023 год | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт ул.Ленина в с.Усть-Чарышская Пристань 1320 м | Краевой и местный бюджет | 29300,0 | 29300,0 | 29300,0 | 29300,0 | 2023 год | 100 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт скважин в с.Усть-Чарышская Пристань, с.Белово | Краевой и местный бюджет | 4986,5 | 4986,5 | 4986,5 | 4986,5 | 2023 год | 100 |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборного узла в с.Красноярка | Краевой и местный бюджет | 2616,2 | 2616,2 | 2616,2 | 2616,2 | 2023 год | 100 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тепловой сети с.Красноярка 300 м | Краевой и местный бюджет | 2460,0 | 2460,0 | 2460,0 | 2460,0 | 2023 год | 100 |
| 6 | Поставка блочно-модульной котельной установки в с.Красноярка | Краевой и местный бюджет | 6484,5 | 6484,5 | 6484,5 | 6484,5 | 2023 год | 100 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дома культуры в с.Нижнеозерное | Краевой, местный бюджет, внебюджетные средства | 1124,1 | 1124,1 | 1124,1 | 1124,1 | 2023 год | 100 |