Приложение 12

Мероприятия по территориальному планированию Усть-Пристанского района

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | выполнение землеустроительных работ по формированию земельных участков для перевода из одной категории земель в другую | все сельские советы | всего 693,08 га | разработка проектной документации | до 2015 г. |
| 1.2 | разработка градостроительной документации (ген.планов, проектов детальной планировки, правил землепользования и застройки и т.д.) | все сельские советы (кроме ген.плана с.Усть-Чарышская Пристань) | 12 сельсоветов | разработка проектной документации | до 2015 г. |
| 1.3 | создание нормативно-правовой базы учреждений культуры в рамках 131 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» (техническая инвентаризация, регистрация объектов культуры) | все сельские советы, с.Усть-Чарышская Пристань | 13 сельсоветов | Постановка на государственный учет | до 2015 г |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | пристройка к стационару ЦРБ с поликлиникой | с. Усть-Чарышская Пристань | на 29 коек на 80 посещений в смену | разработка проектной документации, строительство | 2012 г. |
| 2.2 | ЦРБ | с. Усть-Чарышская Пристань | площадь 800 м² | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.3 | больница | с. Коробейниково | площадь 50 м² на 25 коек | капитальный ремонт | 2012г. |
| 2.4 | ФАП | с.Клепиково | площадь 55 м² | капитальный ремонт | 2012 г. |
| 2.5 | ФАП | с.Троицкое | площадь 69 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.6 | ФАП | с.Елбанка | площадь 41 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.7 | Дом ветеранов | с.Клепиково | площадь 400 м² | реконструкция | 2013-2015 гг. |
| 2.8 | ФАП | с.Вяткино | площадь 130 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.9 | ФАП | с.Белово | площадь 35 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.10 | ФАП | с.Брусенцево | площадь 72 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 2.11 | школа | с. Брусенцево | на 320 мест | реконструкция | 2012-2014 гг. |
| 2.12 | школа | с. Нижне-Озерное | на 320 мест | реконструкция | 2012-2014 гг. |
| 2.13 | школа | с. Елбанка | на 192 места | реконструкция | 2012-2014 гг. |
| 2.14 | детский сад «Земляничка» | с.Елбанка | площадь 276 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.15 | школьный гараж | с. Брусенцево | площадь 50 м² | разработка проектной документации, строительство | 2013-2032гг |
| 2.16 | школа | с. Краснодарское | на 120 мест | капитальный ремонт | 2012г. |
| 2.17 | школа | с. Краснодарское | на 90 мест | разработка проектной документации, строительство | 2013-2015 гг. |
| 2.18 | школа | с.Коробейниково | на 320 мест | капитальный ремонт | до 2015г. |
| 2.19 | школа (спортзал) | с. Троицкое | на 192 места | капитальный ремонт | 2012- 2013 гг. |
| 2.20 | школа | с. Троицкое | на 192 места | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.21 | школа | с. Белово | на 192 места | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.22 | школа | с. Вяткино | на 320 мест | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.23 | школа | с. Красноярка | на 190 мест | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.24 | школа | с. Нижняя Гусиха | на 190 мест | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.25 | школа | с.Усть-Чарышская Пристань | на 960 мест | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.26 | школа | с. Чеканиха | на 80 мест | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| Культура, физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| 2.27 | ДК | с. Троицкое | на 50 мест площадь 360 м² | капитальный ремонт | 2012г. |
| 2.28 | ДК | с.Клепиково | на 200 мест площадь 336 м² | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.29 | ДК | с. Елбанка | на 200 мест площадь 3300 м² | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.30 | ДК | с.Краснодарское | на 250 мест площадь 3000 м² | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.31 | ДК | с.Коробейниково | на 300 мест площадь 1050 м² | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.32 | ДК | с. Нижне-Озерное | на 100 мест площадь 200 м² | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 2.33 | ДК | с.Чеканиха | на 200 мест площадь 200 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.34 | ДК | с. Брусенцево | на 100 мест площадь 7200 м² | капитальный ремонт | до 2015г. |
| 2.35 | ДК | с. Красноярка | на 200 мест площадь 612 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.36 | памятник воинам, погибшим в ВОВ | с.Клепиково | 1 шт. | капитальный ремонт | 2012 г. |
| 2.37 | ДК | с.Клепиково | на 200 мест | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.38 | памятник воинам, погибшим в ВОВ | с.Чеканиха | 1 шт. | текущий ремонт | 2012 г. |
| 2.39 | ДК | с.Нижняя Гусиха | на 40 мест площадь 800 м² | капитальный ремонт | 2013-2015 гг. |
| 2.40 | памятник воинам, погибшим в ВОВ | с. Троицкое | 1 шт. | капитальный ремонт | 2012г. |
| 2.41 | спортзал | с.Коробейниково | проект | разработка проектной документации, строительство | до 2014 г. |
| 2.42 | спортзал | с.Клепиково (для школы) | проект | разработка проектной документации, строительство | до 2014 г. |
| 2.43 | стадионы | с.Брусенцево с.Вяткино с.Коробейниково с.Красноярское с.Нижняя Гусиха с.Нижнеозерное с.Елбанка с.Краснодарское | 100000 м² | реконструкция | до 2014 г. |
| Торговля |  |  |  |  |  |
| 2.44 | магазин | с. Брусенцево | площадь 50 м² | реконструкция | 2012 г. |
| 2.45 | магазины (3 шт) | с. Нижне-Озерное с. Усть-Чарышская Пристань с. Троицкое | площадь 150 м² | реконструкция | 2012 г. |
| 2.46 | магазин | с. Красноярское | площадь 50 м² | реконструкция | 2012 г. |
| 2.47 | АЗС | Усть-Пристанский район у с.Романово | на 150 заправок в сутки | разработка проектной документации, строительство | до 2015 г. |
| 2.48 | кафе | с. Усть-Чарышская Пристань | на 50 мест | строительство | 2012-2013 гг. |
| 2.49 | магазин | с.Вяткино ул. Рудакова, 2а | площадь 485 м² | реконструкция | 2012 г. |
| 3. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | жилые дома | Усть-Пристанский район | площадь 1000 м ² | капитальный ремонт | 2012-2015 гг. |
| 3.2 | жилые дома | с. Усть-Чарышская Пристань | площадь 240 м ² | разработка проектной документации, строительство | 2012 г. |
| 3.3 | жилые дома | с. Усть-Чарышская Пристань | площадь 50 м ² | капитальный ремонт | 2012 г. |
| 3.4 | 2-х квартирный жилой дом | с.Чеканиха | площадь 100 м ² | разработка проектной документации, строительство | 2012-2014 гг. |
| 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | молочный комплекс | Нижнеозернинский сельсовет К.Х Аласова В.И. | на 400 голов | реконструкция | 2012 г. |
| 4.2 | ферма КРС | Брусенцевский сельсовет | на 360 голов | разработка проектной документации, строительство | 2013-2016 гг. |
| 4.3 | ферма КРС | Вяткинский сельсовет | на 100 голов | реконструкция | 2012-2013 гг. |
| 4.4 | ферма КРС | Елбанский сельсовет | на 400 голов | реконструкция | 2012-2015 гг. |
| 4.5 | ферма КРС | Клепиковский сельсовет | на 300 голов | разработка проектной документации, строительство | 2012-2015 гг. |
| 4.6 | ферма КРС | Коробейниковский сельсовет | на 250 голов | реконструкция | 2012-2013 гг. |
| 5. СФЕРА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | турбаза | Клепиковский сельсовет у с. Камышенка | на 150 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.2 | турбаза | Вяткинский сельсовет к югу от с.Клепиково | на 60 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.3 | детский лагерь труда и отдыха | Вяткинский сельсовет оз.Травное | на 100 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.4 | туристическая стоянка | Вяткинский сельсовет оз.Моховское | 3 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.5 | база рыбака и охотника | Троицкий сельсовет к юго-востоку от с.Усть-Чарыш | на 80 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.6 | турбаза | Чеканихинский сельсовет к юго-востоку от с. Чеканиха | на 100 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.7 | рекреационная зона | Чеканихинский сельсовет к западу от с. Чеканиха | 40 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.8 | база охотника и рыболова | Троицкий сельсовет к востоку от с.Усть-Чарыш | на 70 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.9 | рекреационная зона | Троицкий сельсовет левый берег р.Обь | 6,8 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.10 | база отдыха | Нижнеозернинский сельсовет к юго-востоку от с.Нижнеозерное | на 25 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.11 | гостевой дом отдыха | Коробейниковский сельсовет на север от с.Коробейниково | 4 дома на 70 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.12 | база охотника и рыболова | Коробейниковский сельсовет На запад от с.Коробейниково | на 70 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.13 | база рыбака и охотника сезонного использования | Коробейниковский сельсовет оз. Травяное | 4-5 домов на 100 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.14 | рекреационная зона | Коробейниковский сельсовет запад с.Коробейниково | 18 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.15 | база рыбака и охотника | Елбанский сельсовет оз.Широкое | на 5 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.16 | туристическая стоянка | Елбанский сельсовет к северу от г.Елбан | 1,3 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.17 | туристическая стоянка | Елбанский сельсовет К западу от с.Елбанка | 5,4 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.18 | турбаза | Усть-Пристанский сельсовет левый берег р.Обь | на 60 человек | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.19 | рекреационная зона | Усть-Пристанский сельсовет к юго-востоку от с.Усть-Чарышская Пристань | 13 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.20 | туристская стоянка | Усть-Пристанский сельсовет оз.Осиновое | 6.7 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.21 | рекреационная зона | Усть-Пристанский сельсовет к северо-востоку от с.Беспалово | 10 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.22 | рекреационная зона | Усть-Пристанский сельсовет к юго-востоку от с.Усть-Чарыш | 6.2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 5.23 | рекреационная зона | Красноярский сельсовет к юго-западу от с.Красноярка | 28 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |  |  |  |  |  |
| 6.1 | колбасный цех | с.Брусенцево | 10 тонн в сутки | разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 гг. |
| 6.2 | ОАО” Красноярский маслосырзавод” | с.Красноярка | 20 тонн в сутки | реконструкция | 2012-2016 гг. |
| 6.3 | асфальтобетонный завод | с. Усть-Чарышская Пристань | 200 тонн в смену | капитальный ремонт | 2012 – 2013 гг. |
| 7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 7.1 | а/д подъезд к с.Усть-Журавлиха | Красноярский сельсовет с. Усть-Журавлиха | 6 км | капитальный ремонт | до 2015г. |
| 7.2 | участки а/д Алейск- Петропавловское -Бийск-Нижняя Гусиха | Нижнегусинский сельсовет | 4 км | капитальный ремонт | 2012г. |
| 7.3 | а/д с.Троицкое-с.Нижняя Гусиха | Нижнегусинский сельсовет | 12 км | капитальный ремонт | 2012г. |
| 7.4 | участки а/д Алейск- Петропавловское -Бийск | Усть-Пристанский район | 21,2 км | капитальный ремонт | до 2015г. |
| 7.5 | участки дорог (по селу) | Клепиковский сельсовет с. Клепиково | 2 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 7.6 | участки а/д с.Клепиково – с. Шипуново | Клепиковский сельсовет | 11 км | капитальный ремонт | 2012-2032 гг. |
| 7.7 | участки дорог (по селу) | Брусенцевский сельсовет с. Брусенцево | 5 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 7.8 | участки дорог (по селу) | Усть-Чарышский сельсовет с. Усть-Чарышская Пристань | 10 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 7.9 | участки дорог (по селу) | Кпаснодарский сельсовет с. Краснодарское | 2 км | капитальный ремонт | 2012г. |
| 7.10 | мост | с.Краснодарское через р.Озёрная | 40 мп | разработка проектной документации, строительство | 2012-2014 гг. |
| 7.11 | участки дорог (по селу) | с. Красноярское, с.Усть-Журавлиха | 1 км. | реконструкция | 2012-2013 гг. |
| 7.12 | участки дорог | Чеканихинский сельсовет | 50 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 7.13 | участки дорог (по селу) | с.Коробейниково | 15 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 7.14 | вертолётная площадка | с. Усть-Чарышская Пристань | 1 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2014 гг. |
| 7.15 | участки дорог (по селу) | Беловский сельсовет с.Белово | 12 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 7.16 | В рамках реализации «КЦП развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2025 года» |  |  |  |  |
| 7.16.1 | а/д «Алейск-Петропавловское-Смоленское»(78 км) – Красноярка-Усть-Журавлиха-граница Усть-Калманского района | Усть-Пристанский район | 20 км | реконструкция | 2016-2025 гг. |
| 7.16.2 | а/д Краснодарское-граница Усть-Калманского района | Усть-Пристанский район | 13 км | реконструкция | 2016-2025 гг. |
| 7.16.3 | подъезд к селу Усть-Чарышская Пристань | Усть-Пристанский сельсовет | 2 км | реконструкция | 2016-2025 гг. |
| 7.16.4 | а/д Усть-Чарышская Пристань-Вяткино-Белово-граница Топчихинского района | Усть-Пристанский район | 8 км 25 км | строительство твёрдого покрытия реконструкция | 2013-2025 гг. |
| 7.16.5 | а/д Брусенцево-Романово | Брусенцевский сельсовет | 6 км | строительство твёрдого покрытия | 2013-2015 гг. |
| 7.16.6 | а/д Нижняя Гусиха-Отдалённый | Нижнегусихинский сельсовет | 5 км | строительство твёрдого покрытия | 2016-2025 гг. |
| 7.16.7 | а/д от с.Клепиково до паромной переправы через р.Обь | Вяткинский сельсовет | 6 км | строительство твёрдого покрытия | 2012 г. |
| 7.16.8 | подъезд к с.Романово | Брусенцевский сельсовет | 1 км | строительство твёрдого покрытия | 2013-2015 гг. |
| 7.16.9 | а/д Нижнеозерное-Усть-Чарыш | Усть-Пристанский район | 14 км | строительство твёрдого покрытия | 2016-2025 гг. |
| 7.16.10 | а/д Романово-Полевой-Нижняя Гусиха-Усть-Журавлиха | Усть-Пристанский район | 23 км | строительство твёрдого покрытия | 2016-2025 гг. |
| 7.16.11 | а/д Нижнеозерное – Новообинка (до границы Петропавловского района) | Нижнеозернинский сельсовет | 10 км | разработка проектной документации, строительство | 2016-2025 гг. |
| 7.16.12 | подъезд к с.Троицкое | Троицкий сельсовет | 2 км | строительство твёрдого покрытия | 2016-2025 гг. |
| 7.16.13 | р.Обь (паромная переправа)-Чеканиха | Чеканихинский сельсовет | 26 км | строительство твёрдого покрытия | 2016-2025 гг. |
| 7.17 | а/д Чеканиха – Солдатово (граница Петропавловского района) | Чканихинский сельсовет | 9,4 км | разработка проектной документации, строительство | 2016-2025 гг. |
| 7.18 | а/д от с.Белово до с.Володарка (до границы Топчихинского района) | Беловский сельсовет | 3,3 км | разработка проектной документации, строительство | 2016-2025 гг. |
| 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 8.1 | водопровод | с.Краснодарское | 5 км | реконструкция | 2012 г. |
| 8.2 | теплотрасса | с.Краснодарское | 350 м | реконструкция | 2012 г. |
| 8.3 | водопровод | с. Брусенцево, с.Романово | 3 км | реконструкция | 2012 г. |
| 8.4 | водонапорная башня | с. Брусенцево | 1 шт. | реконструкция | 2012 г. |
| 8.5 | скважина | с. Усть-Чарышская Пристань | 1 шт. | разработка проектной документации, строительство | 2012 г. |
| 8.6 | водопровод | с. Елбанка | 12 км | реконструкция | 2012 г. |
| 8.7 | скважина водонапорная башня | с. Елбанка | 2 шт. | разработка проектной документации, строительство | 2012-2013 гг. |
| 8.8 | водопровод | с.Красноярское | 9 км | реконструкция | 2012-2016 гг. |
| 8.9 | водонапорная башня | с.Красноярское | 1 шт. | реконструкция | 2012-2016 гг. |
| 8.10 | скважина | с.Красноярское | 1 шт. | разработка проектной документации, строительство | 2012-2016 гг. |
| 8.11 | водопровод | с. Коробейниково | 1 км | реконструкция | до 2013 г. |
| 8.12 | водонапорная башня | с. Коробейниково | 300 м³ | реконструкция | до 2013 г. |
| 8.13 | ЛЭП 110 кВ | от с. Шипуново до с. Клепиково | 10,1 км | реконструкция | 2012 г. |
| 8.14 | водопровод водонапорная башня | с. Вяткино | 10 км 1 шт. | реконструкция | 2013-2015 гг. |
| 8.15 | водопровод | с. Нижняя Гусиха, | 9,35 км | реконструкция | 2013-2015 гг. |
| 8.16 | скважины | п. Отдаленный и п. Петлиха | 2 шт. | реконструкция | 2013-2015 гг. |
| 8.17 | водопровод скважина, водонапорная башня | с. Троицкое | 2 км 1 шт. | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 8.18 | теплосети | с. Троицкое | 1 км | капитальный ремонт | 2012-2013 гг. |
| 8.19 | водопровод водонапорная башня | с. Нижнеозерное | 3 км 1 шт. | реконструкция | 2012 г. |
| 8.20 | вышка сотовой связи | с. Усть-Чарышская Пристань | 1 шт. | разработка проектной документации, строительство | 2012 г. |
| 8.21 | водопровод скважина | с. Белово | 4 км 1 шт. | реконструкция | 2013-2014 гг. |
| 8.22 | колодцы общего пользования | с.Клепиково | - | реконструкция | 2012-2014 гг. |
| 8.23 | В рамках реализации КЦП « Модернизация ЖКХ комплекса Алтайского края на 2007 – 2010 г» |  |  |  |  |
| 8.23.1 | объекты теплоснабжения (котельные) | Усть-Пристанский район | - | реконструкция | до 2015 г. |
| 8.24 | газопровод | Усть-Пристанский район | проект | разработка проектной документации, строительство | до 2032 г |
| 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | скотомогильник | к северо-востоку от с. Нижняя Гусиха | 0.06 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.2 | скотомогильник | к северо-востоку от с. Романово | 0.06 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.3 | скотомогильник | к востоку от с. Краснодарское | 0.06 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.4 | скотомогильник | к юго-востоку от с. Чеканиха | 0.06 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.5 | полигон ТБО | к югу от с. Нижняя Гусиха | 1 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.6 | полигон ТБО | к юго-востоку от с. Коробейниково | 2га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.7 | полигон ТБО | к северо-востоку от с. Романово | 2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.8 | полигон ТБО | к северо-востоку от с. Троицкое | 2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.9 | полигон ТБО | к северу от с. Усть-Чарышская Пристань | 2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.10 | полигон ТБО | к юго-востоку от с. Усть-Чарыш | 2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.11 | полигон ТБО | к востоку от с. Краснодарское | 2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.12 | полигон ТБО | к югу от с. Брусенцево | 2 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.13 | полигон ТБО | к югу от с. Брусенцево | 1 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.14 | кладбище | к северо-западу от с.Елбанка | 1 га | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |
| 9.15 | плотина | Беловский сельсовет с.Белово | 30 мп | разработка проектной документации, строительство | 2012-2032 гг. |