СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи	5

3. Основные положения территориального планирования……………………..

3.1 Сценарий социально-экономического развития муниципального…………

образования Усть-Пристанский район……………………………………………6

3.2.Мероприятия по социально-экономическому развитию территории……….....................................................................................................7

3.3 Мероприятия по совершенствованию планировочной организации территории………………………………………………………………………….14

3.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры………………..18

3.5.Мероприятия по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной нфраструктуры.....................................................................................19

3.6.Мероприятия по сохранению объектов  историко-культурного наследия......................................................................................................................21

3.7. Мероприятия по изменению целевого назначения земель………………….24

3.8.Мероприятия по охране окружающей среды и предотвращению рисков чрезвычайных ситуаций...........................................................................................26

4. План реализации «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Пристанский район»…………………………………………..29

5. Основные технико-экономические показатели  «Схема территориального планирования  муниципального образования Усть - Пристанский район»	…....35

6. П Р И Л О Ж Е Н И Я	……………………….. .39

Схема территориального планирования выполнена коллективом авторов в составе:

Бахуров Г.Н., руководитель проекта

Дунец А.Н., к.г.н., доцент – разделы 3.1.- 3.2., 3.4.-3.5., 3.8., 4., 5.

Донскова Л. И., к.э.н., д.с.н., доцент – разделы 3.2.,3.4.,3.5., 3.8., 4., 5.

Затеева Л.Н. – разделы 3.1.- 3.2., 3.4.-3.5., 3.8., 4., 5.

Фролов Я. В.,  НПЦ «Наследие» – раздел 3.6.

Шестакова В.А., инженер I кат.– разделы 3.3., 3.7., 3.8., 5., картографическое обеспечение.

Котельникова О.Ю., инженер – разделы 3.3., 3.7., 3.8., 5., картографическое обеспечение.

1. Общие положения

В соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Концепция устойчивого развития сельской местности в России, а именно к таким территориям относится Усть-Пристанский район Алтайского края, является важнейшим аспектом государственной стратегии в составе социальных программ страны. Важнейшими компонентами современной стратегии являются:

- обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве;

- развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местности;

- усиление жизнеспособности объектов социальной сферы;

- поддержка местных инициатив и местных органов власти, развитие местного самоуправления.

«Схема территориального планирования муниципального образования Усть - Пристанский район Алтайского края» включает   карты (схемы) и текстовую часть с информацией о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях и ограничениях ее развития,   с обоснованием предлагаемых мероприятий.

Проект разработан на основании технического задания Администрации Усть-Пристанского района, согласно Муниципального контракта № 9 от 9.09.2009 г., утверждённого главой Усть-Пристанского района и выполнен  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» от 29.12.2009 №120-ЗС и «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 №431.

При подготовке Схемы территориального планирования Усть-Пристанского района учитывались: «Схема территориального планирования Алтайского края», разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН в 2007, «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский  район Алтайского края на 2008-2017 годы».

2. Цели и задачи

Основная цель Схемы территориального планирования Усть-Пристанского района – определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для достижения оптимальных условий развития производства, градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников природы, истории и материальной культуры необходима рационализация территориально-хозяйственного устройства района, формирование архитектурно-планировочной структуры.

Отсюда вытекают следующие задачи:

-обоснование перспективного функционального зонирования территории района на основе анализа материалов обследования с учетом резерва земель для размещения производственных объектов и организации отдыха населения;

-определение перспективной численности населенных пунктов и разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию;

-выделение перспективных мест развития производства, зон отдыха, лечения и туризма;

-подготовка предложений по развитию инженерных коммуникаций;

-разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий;

-выявление «точек экономического роста».

Для решения поставленных задач выполнены:

- сбор и анализ материалов комплексного эколого-географического, социально-экономического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории района;

- кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории района исполнителями проекта;

- сбор статистической информации по всем разделам схемы.

Важным положительным моментом работы над Схемой территориального планирования явилось совпадение сроков ее подготовки с разработкой планов социально-экономического развития муниципальных образований района и сельсоветов до 2017 г.

3. Основные положения территориального планирования

3.1. Сценарий социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район

В соответствии с «Основными принципами комплексного планирования социально- экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений» от 02.03.2006 г., опираясь на Комплексную программу социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанского района, разработанную Администрацией района, а также на результаты комплексной оценки территории,  в схеме рассмотрены два сценария развития: инерционный, инвестиционный.

Инерционный сценарий является наиболее предпочтительным, поэтому в комплексной программе он выбран в качестве целевого сценария развития, так как предполагает выход экономики к 2017 году на траекторию динамичного экономического роста при активных действиях органов исполнительной власти и бизнеса по превращению района в достаточно привлекательную для инвестиций и ведения бизнеса территорию.

При выборе целевого сценария развития учтены следующие риски:

- ожидаемое сокращение численности населения, недостаток кадрового потенциала; неполное соответствие уровня профессионализма кадров рабочих и специалистов требованиям высокотехнологических производств (один из способов устранения – целевая подготовка высококвалифицированных специалистов);

- недостаток финансовых ресурсов для приоритетной поддержки инновационной сферы (один из способов устранения – участие в реализации приоритетных национальных проектов, долгосрочных федеральных целевых программах);

- низкая инвестиционная активность организаций реального сектора экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий потребностям роста экономики (один из способов устранения – трансформация сбережений населения в инвестиции);

- высокая степень дифференциации муниципальных образований Алтайского края  по уровню социально-экономического развития (один из способов устранения – развитие социальной и инженерной инфраструктуры отстающих поселений).

3. 2. Мероприятия по социально-экономическому развитию территории

- Приоритетными направлениями в данной области являются   улучшение демографической ситуации,  повышение уровня жизни, улучшение системы здравоохранения, совершенствование системы общего и среднего специального образования.

3.2.1.  Мероприятия в сфере здравоохранения.

В сфере здравоохранения в районе предусмотрено участие в  целевых программах: «Здоровое поколение» на 2011 – 2013 годы, «Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников» на 2012-2014 годы и «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011-2013 годы.

Данным документом территориального планирования предусмотрено:

МО Беловский сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Белово;

МО Брусенцевский сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Брусенцево;

МО Вяткинский сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Вяткино;

МО Елбанский сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Елбанка;

МО Клепиковский сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с.Клепиково; капитальный ремонт дома ветеранов в с.Клепиково;

МО Коробейниковский сельсовет: капитальный ремонт участковой больницы в с. Коробейниково;

МО Усть-Пристанский сельсовет: строительство пристройки к центральной районной больнице на 29 коек в с. Усть-Чарышская Пристань; капитальный ремонт ЦРБ в с. Усть-Чарышская Пристань;

МО Троицкий  сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с.Троицкое;

МО Клепиковский сельсовет: капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с.Вяткино.

- 3.2.2. Мероприятия в сфере образования, физической культуры и спорта

- Основой мероприятий в сфере образования является реализация муниципальной целевой программы «Развитие системы образования в Усть-Пристанском районе» на 2011 - 2013 годы и ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы.

Данным документом территориального планирования предусмотрено:

МО Беловский сельсовет: капитальный ремонт здания школы в с. Белово;

МО Брусенцевский сельсовет: капитальный ремонт здания школы в с. Брусенцево; реконструкция стадиона в с. Брусенцево; строительство школьного гаража в с.Брусенцово;

МО Вяткинский сельсовет: капитальный ремонт зданий школы и детского сада в с. Вяткино; реконструкция стадиона в с. Вяткино;

МО Елбанский сельсовет: капитальный ремонт зданий школы и  детского сада в с.Елбанка; реконструкция стадиона в с.Елбанка;

МО Коробейниковский сельсовет: капитальный ремонт зданий школы и детского сада в с. Коробейниково; реконструкция стадиона, строительство спортзала в с. Коробейниково;

МО Краснодарский сельсовет: капитальный ремонт здания школы в с.Краснодарское; строительство школы на 90 мест в с.Краснодарское; реконструкция стадиона в с.Краснодарское;

МО Красноярский сельсовет: капитальный ремонт здания школы с.Красноярское; реконструкция стадиона в с.Красноярское;

МО Нижнегусихинский сельсовет: капитальный ремонт здания школы в с Нижняя Гусиха; реконструкция стадиона в с Нижняя Гусиха;

МО Нижнеозернинский сельсовет: реконструкция здания школы в с Нижнеозерное; реконструкция стадиона в с Нижнеозерное;

МО Троицкий сельсовет: капитальный ремонт школы, капитальный ремонт  спортзала в с. Троицкое;

МО Усть-Пристанский сельсовет: капитальный ремонт двух школ в с. Усть-

Чарышская Пристань;

МО Чеканихинский сельсовет: капитальный  ремонт здания школы в с. Чеканиха;

МО Клепиковский сельсовет: строительство спортзала для школы с. Клепико-

во.

3.2.3. Мероприятия в сфере культуры.

Во всех МО в рамках реализации ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011 – 2015 годы, предусмотрено централизованное приобретение справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях, приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного  оборудования, видеоаппаратуры и т.д.), укрепление материально-технического оснащения учреждений культуры.

Данным документом территориального планирования предусмотрено:

МО Брусенцевский сельсовет: капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Брусенцево;

МО Клепиковский сельсовет: капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Клепиково; капитальный ремонт памятника погибшим воинам в с. Клепиково;

МО Краснодарский сельсовет: капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Краснодарское;

МО Красноярский сельсовет:  капитальный ремонт сельского дома  культуры в с. Красноярка;

МО Нижнегусихинский сельсовет: капитальный ремонт  сельского дома культуры в с Нижняя Гусиха;

МО Чеканихинский сельсовет: капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Чеканиха; капитальный ремонт памятника погибшим воинам  в с. Чеканиха;

МО Троицкий  сельсовет: капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Троицкое; капитальный ремонт памятника погибшим воинам  в с. Троицкое;

МО Коробейниковский  сельсовет: капитальный ремонт дома культуры в с.Коробейниково;

МО Елбанский  сельсовет: капитальный ремонт дома культуры в с.Елбанка;

МО Нижнеозернинский сельсовет: капитальный ремонт дома культуры в с.Нижнее-Озерное.

3.2.4 Мероприятия в сфере производства.

В целом по Усть-Пристанскому району в области модернизации АПК проектом предусмотрено:

1. Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе.

2. На основе расширения посевных площадей, восстановления  плодородия почв, повышения уровня технического оснащения и использования минеральных удобрений, внедрения ресурсосберегающих технологий производства зерна и высокоурожайных сортов зерновых культур - развивать зерновое производство (Приложение 1);

3.Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами специалистов и рабочих (с высшим образованием в количестве 10 человек, со средне-специальным образованием – в количестве 21 человека).

Данным документом территориального планирования предусмотрено:

МО Брусенцевский сельсовет: строительство фермы КРС на 360 голов;

МО Вяткинский сельсовет: реконструкция фермы КРС на 100 голов;

МО Елбанский сельсовет: реконструкция  фермы КРС на 400 голов;

МО Клепиковский сельсовет: строительство фермы КРС на 300 голов;

МО Коробейниковский сельсовет: реконструкция фермы КРС на 250 голов;

МО Нижнеозернинский  сельсовет: реконструкция молочного комплекса на 400 голов;

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленной продукции предполагает:

- формировать экономические условия функционирования промышленных предприятий: совершенствовать структуру производства, улучшать качество продукции, расширять ассортимент и осваивать новые виды выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом, обеспечивающие повышение эффективности промышленных предприятий;

- шире использовать все формы государственной поддержки для создания благоприятного инвестиционного климата  в  районе;

- расширять рынки сырья и сбыта производимой в районе продукции, в том числе за счет освоения новых региональных рынков;

- стимулировать процессы реструктуризации и реформирования предприятий, совершенствования структуры производства, повышая на этой основе эффективности и уровня рентабельности;

- повышать уровень менеджмента во всех хозяйствующих субъектах.

МО Брусенцевский сельсовет: строительство колбасного цеха в с.Брусенцево (10 тонн в сутки); реконструкция магазина в с.Брусенцево; строительство АЗС (на 150 заправок в сутки) у с.Романово;

МО Вяткинский сельсовет: реконструкция магазина в с.Вяткино;

МО Красноярский сельсовет: реконструкция ОАО «Красноярский маслосырзавод» (на 20 тонн в сутки), реконструкция магазина в с.Красноярка;

МО Нижнеозернинский сельсовет: реконструкция магазина в с.Нижнеозерное;

МО Троицкий сельсовет: реконструкция магазина в с. Троицкое;

МО Усть-Пристанский сельсовет: капитальный ремонт асфальтобетонного завода (200 т. в смену), строительство кафе (на  50 мест) в с.Усть-Чарышская Пристань.

3.2.5. Мероприятия в сфере услуг туризма и отдыха.

Основными населенными пунктами, в которых планируется развитие туризма и рекреации являются: Коробейниково, Нижнеозерное, Елбанка, Беспалово, Клепиково. Туристские объекты спортивно-оздоровительной и экологической направленности тяготеют к правобережью Оби.

В районе существуют большие перспективы развития познавательного и паломнического туризма. Это связано с большим числом объектов археологии, истории и культуры. В районе перспективно развитие следующих видов туризма: оздоровительного, лыжного, сельского, охотничье-рыболовного (Приложения 2, 3).

Реализация программы ВЦП «Развитие сельского туризма в Алтайском  крае»  на  2009  -  2012  годы будет способствовать более интенсивному туристскому освоению территории района. Важными центрами здесь могут стать Коробейниково, Елбанка, Нижнеозерное, Усть-Чарышская Пристань, Чеканиха.

Водный туризм перспективен при использовании рек Обь и Чарыш. Охотничье-рыболовный туризм можно организовывать в охотничьих угодьях района. Объектами охоты могут являться животные лесостепной и лесной зон.

Данным документом территориального планирования предусмотрено:

МО Усть-Пристанский  сельсовет: строительство турбазы сезонного действия на левом берегу р.Обь (на 60 чел.); строительство рекреационной зоны к юго-востоку от с.Усть-Чарышская  Пристань; строительство туристической стоянки сезонного действия у оз.Осиновое; строительство рекреационной зоны к северо-востоку от с.Беспалово; строительство туристической стоянки сезонного действия к юго-востоку от с.Усть-Чарыш;

МО Вяткинский сельсовет: строительство туристической базы к югу от с.Клепиково (на 60 человек); строительство детского лагеря труда и отдыха у оз.Травное (на 100 человек); строительство туристической стоянки у оз.Моховское;

МО Елбанский сельсовет: строительство базы рыбака и охотника у оз. Широкое (на 5 человек); строительство туристических стоянок к северу от горы Елбан и к западу от с.Елбанка;

МО Клепиковский сельсовет: строительство турбазы круглогодичного действия у с.Камышенка (на 150 человек);

МО Коробейниковский сельсовет: строительство гостевого дома к северу от с.Коробейниково (4 дома на 70 человек); строительство базы рыбака и охотника сезонного действия к западу от с.Коробейниково (на 70 человек); строительство рекреационной зоны к западу от с.Коробейниково (оз.Песчаное – 1); строительство базы рыбака и охотника у оз.Травяное (4-5 домов на  100 чел.);

МО Красноярский сельсовет: строительство рекреационной зоны  к юго-запа-

ду от с.Красноярка;

МО Нижнеозернинский сельсовет: строительство базы отдыха к юго-востоку от с.Нижнеозерное (на 25 чел.);

МО Троицкий сельсовет: cтроительство рекреационной зоны на левом берегу р.Обь; строительство баз рыбака и охотника к востоку от с.Усть-Чарыш (на 70

чел.), к юго-востоку  от с.Усть-Чарыш (на 80 человек);

МО Чеканихинский сельсовет: строительство турбазы сезонного действия к юго-востоку от с.Чеканиха (на 100 чел.); строительство рекреационной зоны к западу от с.Чеканиха.

3.3. Мероприятия по совершенствованию планировочной организации территории

В основу формирования концепции планировочного решения территории положены результаты анализа природных ресурсов и социально-экономического потенциала территории, существующих и предполагаемых на этой основе грузопотоков, совершенствование транспортного обеспечения этих грузопотоков и развитие на этой основе сети автомобильных дорог, которые являются главными элементами планировочного каркаса.

Исходя из рассмотренных сценариев социально-экономической стратегии района, с учетом комплексной оценки территории предложены  градостроительные ориентиры развития территории.

На территории Усть-Пристанского района предполагается усиление элементов планировочного каркаса и планировочных связей.

При разработке перспективной планировочной структуры района учитывались:

- сложившееся и перспективное размещение производительных сил;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие населенных пунктов и изменение их величин;

- организация системы культурно-бытового обслуживания и массового отдыха населения;

- повышение комплексности освоения природных ресурсов при учете экономико-географической специфики района, возможности и целесообразности развития тех или иных отраслей с точки зрения эффективности производства.

Главная планировочная концепция развития района включает в себя несколько аспектов:

- дальнейшее развитие и формирование планировочных элементов территории района;

- создание осей межмуниципального значения.

Проектируемые элементы планировочного каркаса

На территории района предполагается развитие и усиление связей как широтного, так и меридионального направлений (Приложение 4).

Основная линейная планировочная ось регионального значения имеет широтно-меридиональное направление, она развивается в направлении Алейск - Усть-Чарышская Пристань – Петропавловское. Второстепенные оси межмуниципального значения имеют как широтное, так и меридиональное направление, они соединяют район со смежными районами: Краснодарское – Усть-Калманка; Коробейниково – Усть-Калманка; Усть-Чарышская Пристань-Красноярка-Усть-Журавлиха-Чарышское (Усть-Калманского района); Усть-Чарышская Пристань-Вяткино-Чистюнька (Топчихинского района); Чеканиха-Уткино; Клепиково-Уткино (Троицкий район). Второстепенные планировочные оси муниципального значения проходят по территории района в широтном направлении от главной планировочной оси на запад, на восток и в меридиональном направлении на север.

Главная водная планировочная ось проходит по реке Обь в меридиональном направлении от Петропавловского района на север до Топчихинского района. Второстепенная водная планировочная ось проходит по реке Чарыш в широтном направлении до Усть-Калманского района, эта ось перспективна для развития рекреационной деятельности.

В перспективной планировочной структуре предусматривается дальнейшее развитие сложившихся планировочных узлов. Важная особенность современного этапа развития сети населенных пунктов Усть-Пристанского района состоит в том, что поселения в своем развитии уже не могут ограничиваться рамками собственных территориальных границ. Они вынуждены все более активно выносить часть своих функций на прилегающие земли. Во многих населенных пунктах предусмотрен перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (Приложения 5,6).

Центральным элементом планировочной структуры района является административный центр - с. Усть-Чарышская Пристань, расположенный практически центрично по отношению к остальной территории района. Село Усть-Чарышская Пристань, как главный планировочный узел, возникло в месте совпадения планировочных осей, их пересечений, что способствовало формированию наибольшего потенциала и его активному развитию. Административный центр выполняет районообразующую и районо организующую роль, оказывает определяющее влияние на формирование системы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. Вокруг с. Усть-Чарышская Пристань складывается система второстепенных планировочных узлов, которые работают как транспортно-распределительные узлы.

Наиболее значительными узловыми элементами опорного каркаса территории являются населенные пункты - с. Брусенцево, с. Троицкое, с. Елбанка, с. Нижнеозерное, с. Коробейниково, с. Краснодарское. Эти планировочные ядра территории по своему экономическому, демографическому, социально-культурному потенциалу в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию значительных территорий.

Главный планировочный узел – с. Усть-Чарышская Пристань обладает промышленным, социальным потенциалом. Являясь районным центром, выполняет функции центра районной системы расселения. Другие планировочные узлы  являются под центрами районной системы расселения.

Для формирования планировочной структуры первостепенное значение имеют транспортные связи. Основным видом транспорта в районе является автомобильный и водный, хотя водный транспорт утратил свои былые позиции. Существует необходимость его восстановления.

Между административным центром и окружающими его территориями, со всей совокупностью размещенных на них населённых пунктов и народнохозяйственных объектов, возникают повседневные производственные, социальные, хозяйственные  связи, которые                          со временем крепнут. Наряду с этим все настойчивее проявляется стремление сельских поселений к использованию социального и производственного потенциала административного центра. Таким образом, каждый центр сельсоветов независимо от его величины, социально-экономического потенциала и функциональной ориентации формирует вокруг себя своего рода локальную (местную) систему. Однако, большинство центров не обладают необходимым потенциалом для обслуживания жителей всех населенных пунктов. Неблагоприятно для территории района также эксцентричное пространственное размещение многих населенных пунктов по отношению к обслуживаемой территории.

Для обеспечения устойчивой планировочной организации предлагается создание новых планировочных осей широтного и меридионального направлений, которые будут иметь уровень  межмуниципального значения, конечными пунктами которых будут являться Топчихинский район (строительство автодороги меридионального направления от с.Белово до с.Володарка) и Петропавловский район  (строительство автодорог широтного направления от с.Чеканиха до с.Солдатово, от с.Нижнеозерное до с.Новообинка).

Перспективное развитие территории Усть - Пристанского района рассмотрено в таком проектном документе, как «Схема территориального планирования Алтайского края» (ЦНИИП градостроительства РААСН).     Схема утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 27.10.09г. №445.

Развитие существующих  и проектируемых элементов влияет на развитие объектов энергетики, газоснабжения, водоснабжения, транспорта территории района (Приложение 7,8).

3.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры обеспечит устойчивое сообщение со всеми населенными пунктами района путём реконструкции и ремонта автомобильных дорог, обновления автобусного парка и увеличения пассажиро - и грузооборота, обеспечения автобусным сообщением всех населенных пунктов.

Схемой   предусмотрен ремонт, реконструкция и строительство дорог регионального и муниципального значения, проходящих по территории района и искусственных сооружений на них.

Данным документом территориального планирования предусмотрено: МО Беловский сельсовет: капитальный ремонт дорог в с.Белово (12 км); строительство автодороги от с.Белово до с.Володарка (до границы Топчихин -

-ского района 3,3 км);

МО Брусенцевский  сельсовет: капитальный ремонт дорог в с.Брусенцево (5 км); строительство твёрдого покрытия на подъезде к с.Романово (1 км); строительство твёрдого покрытия на автодороге от с.Брусенцево до  с.Романово (6 км);

МО Клепиковский сельсовет: капитальный ремонт дорог в с.Клепиково (2 км);

строительство моста через р. Курья (80 мп); капитальный ремонт автодороги с.Клепиково - с.Шипуново (11 км);

МО Коробейниковский сельсовет: капитальный ремонт дорог  в

с. Коробейниково (15 км);

МО Краснодарский сельсовет: капитальный ремонт дорог в с. Краснодарское (2 км); строительство автомобильного моста через р. Озерная (40 мп);

МО Красноярский сельсовет: реконструкция дорог в с. Красноярское,

с.Усть -Журавлиха (1 км); реконструкция участка дороги подъезд к с.Усть - Журавлиха (6 км);

МО Нижнегусихинский сельсовет: капитальный ремонт автодороги с. Троицкое – с. Нижняя Гусиха (12 км); капитальный ремонт участков автодороги  Алейск- Петропавловское -Бийск-Нижняя Гусиха (4 км);

МО Усть-Пристанский сельсовет: капитальный ремонт дорог в с. Усть -Чарышская Пристань (10 м); строительство вертолетной площадки в с.Усть -Чарышская Пристань (1 га); реконструкция подъезда к селу Усть - Чарышская Пристань (2 км);

МО Чеканихинский сельсовет: капитальный ремонт дорог на территории сельсовета (50 км); строительство твёрдого покрытия на автодороге от с.Чеканиха до паромной переправы через р.Обь (26 км);

МО Вяткинский сельсовет: строительство твёрдого покрытия от с.Клепиково до паромной переправы через р.Обь (6 км);

МО Нижнеозернинский сельсовет: строительство автодороги Нижнеозерное – Новообинка (до границы Петропавловского района, 10 км);

МО Троицкий сельсовет: строительство твёрдого покрытия на подъезде к с.Троицкое (2 км);

Развитие существующих и проектируемых элементов влияет на развитие транспортной инфраструктуры всего района (Приложение 8).

3.5. Мероприятия по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры

Формирование рынка доступного жилья предполагает участие в  ДЦП «Социальное развитие села до 2012 г.» и ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Алтайском крае» на период с 2011- 2015 годы, проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Для повышения эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения  необходимо:

МО Усть-Пристанский сельсовет: строительство жилых домов в с.Усть-Чарышская Пристань (240 м²); капитальный ремонт жилых домов в с.Усть-Чарышская Пристань (50 м²);

МО Чеканихинский сельсовет: строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Чеканиха (100 м²);

В районе предусмотрен ремонт многоквартирных жилых домов (1000 м²).

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Усть-Пристанского района предполагает: создание комфортных условий проживания населения на основе обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества - электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; установку приборов учёта водо- и теплопотребления.

Предусмотрено:

МО Беловский сельсовет: реконструкция водопровода (4 км), скважины в с. Белово;

МО Брусенцевский сельсовет: реконструкция водопроводов в с. Брусенцево и с. Романово (3 км); реконструкция  водонапорной башни в  с. Брусенцево;

МО Вяткинский сельсовет: реконструкция водопровода в с. Вяткино (10 км), водонапорной башни в с. Вяткино;

МО Елбанский сельсовет: реконструкция сетей водопровода  в с. Елбанка

(12 км); строительство двух скважин и  водонапорной башни в с. Елбанка;

МО Клепиковский сельсовет: строительство колодцев общего пользования в с. Клепиково; реконструкция ЛЭП 110 кВ от с. Шипуново до с.Клепиково (10,1 км);

МО Коробейниковский сельсовет: реконструкция водопровода (1 км.), водонапорной башни и котельной в с. Коробейниково;

МО Краснодарский сельсовет: реконструкция водопровода (5 км) и теплотрассы (350 м.) в с. Краснодарское;

МО Красноярский сельсовет: реконструкция водопровода (9 км), водо-

напорной башни  и строительство скважины в с. Красноярское;

МО Нижнегусихинский сельсовет: реконструкция водопровода в с. Нижняя Гусиха (9,35 км); реконструкция скважин в п. Отдаленный и п. Петлиха;

МО Нижнеозернинский сельсовет: реконструкция водопроводной сети (3 км), водонапорной башни, бурение скважины (мощностью 0,4 м³ в сутки) в с. Нижнеозерное;

МО Троицкий сельсовет: капитальный ремонт водопровода (2 км), скважины и водонапорной башни, реконструкция теплосетей (1км) в с.Троицкое;

МО Усть-Пристанский сельсовет: строительство вышки сотовой связи в с.Усть-Чарышская Пристань.

В Усть-Пристанском районе предусмотрена реконструкция объектов теплоснабжения. В схеме территориального планирования предусматривается строительство газопровода на территории района.

Схемой территориального планирования района предусмотрено        развитие сети телефонной связи, в том числе сотовой, телефонизация населённых пунктов, не имеющих телефонных станций, строительство вышек аналогового цифрового телевидения.

3.6. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

В рамках разработки СТП значение с точки зрения сохранения объектов историко-культурного наследия имеют археологические памятники. Они представляют определенный научно-познавательный и культурный интерес для туристов и экскурсантов.

На территории Усть-Пристанского района зафиксировано 65 археологических объектов (Приложение 9).

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением

Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края, на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

10. При разработке и корректировке генеральных планов поселений указываются границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны

объектов культурного наследия.

3.7. Мероприятия по изменению целевого назначения земель

Перспективное развитие Усть – Пристанского района влечёт за собой необходимость изменения целевого назначения земель (Приложение 6).

В целях обеспечения  территориального развития населенных пунктов, в том числе строительства капитальных объектов жилищного и инфраструктурного назначения, Схемой предусмотрено расширение их существующей черты. Расширение обусловлено: приведением черты населённого пункта в соответствие с материалами Государственного кадастрового учета ФГУ ЗКП по Алтайскому краю; ликвидацией чересполосных участков, числящихся в границах населённых пунктов. Увеличение площади селитебной территории становится возможным благодаря переводу земель из категории сельскохозяйственного назначения (436,3 га) и лесного фонда (4,7 га) в категорию - земли населенных пунктов.

Предусмотрено расширение черты следующих населенных пунктов:

с. Брусенцево, с.Вяткино, с.Камышенка, с.Коробейниково, с.Краснодарское, с.Усть-Журавлиха, с.Нижняя Гусиха, п.Полевой, с.Нижнеозерное, с.Троицкое, с.Усть-Чарышская Пристань, с.Усть-Чарыш.

В Схеме так же предполагается перевод земель из состава сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Это земельные участки, на которых располагаются проектируемые к размещению сооружения связи, объекты промышленности и прочие. Помимо названных объектов на землях, подлежащих переводу, располагаются объекты специального назначения: кладбища, скотомогильники, включая существующие, рекомендованные к консервации и проектируемые, и так же существующие и проектируемые полигоны твёрдых бытовых отходов. Изменения категории земельных участков под консервируемыми полигонами не предполагается, поскольку для данных земель целесообразно проведение работ по рекультивации.

Увеличение площади земель категории - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения предполагается за счет перевода  земель из категории - земли сельскохозяйственного назначения (104,28 га).

Увеличение площади земель категории – земли особо охраняемых природных территорий, за счёт перевода земель из категории – земли сельскохозяйственного назначения (137,7 га), под размещение объектов рекреационного назначения.

Проектируемые изменения отражены в Приложении 5.

3.8. Мероприятия по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций

Для снижения воздействия антропогенного пресса на природную среду района необходимо:

- по охране воздушного бассейна –   размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом котельных, сообразно розе ветров, наличие воздухоочистительного оборудования.  Увеличение количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, но и придорожных земель. Отсюда необходимость улучшения качества дорог и соблюдение стандартов по выбросам в атмосферу;

- по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение;   организация водоохранных полос вдоль рек района, прежде всего восстановление растительного покрова.

- по охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро- и лесокультурного характера с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреационных зонах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление мониторинга состояния геосистем.

Рекультивация (восстановление) нарушенных земель:

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы. Она   достигается путем внесения минеральных удобрений на пашне в следующем количестве на 1 га: суперфосфат 0,08 т, аммиачная селитра 0,10 т, калийная селитра 0,05 т, всего 0,23 т.

При использовании минерально-сырьевых ресурсов необходимо неукоснительное соблюдение существующих природоохранных норм и правил. Необходимо контролировать соблюдение технологических норм отработки месторождений.

Территория Усть-Пристанского района подвержена риску возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Данные о чрезвычайных ситуациях в России за последние пять лет показывают, что количество и масштабы последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий становятся все более опасными для населения, окружающей природной среды и экономики регионов. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера неуклонно возрастает.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального, природного и техногенного характера предполагают:

- своевременное проведение профилактических мероприятий, сводящее к минимуму вероятность массового отравления населения некачественными продуктами питания;

- проведение постоянной сплошной вакцинации всех животных;

- утилизация трупов животных исключительно в скотомогильниках с соблюдением всех ветеринарных правил и норм;

- размещение проектируемых и эксплуатация объектов специального назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- консервация объектов специального назначения, местоположение которых не соответствует уставленным требованиям;

- строгий учет данных по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства;

- своевременная очистка дорожного покрытия от снега, обеспечивающая устойчивую работу автомобильных дорог в неблагоприятных условиях зимнего периода;

- проведение  взрывных работ, обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых вод;

- неукоснительное соблюдение отраслевых инструкции по технике безопасности при эксплуатации объектов повышенной пожароопасности;

- выявление и техническая инвентаризация бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС), для целей определения их технического состояния и осуществления регистрации прав на недвижимое имущество как бесхозное. Только в случае передачи данных сооружений на баланс собственнику, ответственному за эксплуатацию ГТС, появится возможность контролировать и предотвращать риски возникновения чрезвычайных ситуаций;

- реализация общего комплекса мероприятий, которые целесообразно выполнять заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

- предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения  должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края от 17.03.1998 г. №15-3С«О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Проектируемые и подлежащие консервации, объекты специального назначения и объекты производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с их установленными санитарно-защитными зонами, указаны в Приложениях 10,11.

4.Реализация Схемы территориального планирования

Усть-Пристанского  района

Реализация данной Схемы осуществляется в три этапа:

Первый этап – 2012-2018 гг. – этап аккумуляции потенциала и качественного прорыва. Данный этап характеризуется завершением мероприятий по дальнейшей стабилизации положения в реальном секторе экономики, главным образом, в аграрно-промышленном, а также  проведением некоторых структурных преобразований на основе максимального использования имеющегося производственного и ресурсного потенциалов.

Реализация первого этапа позволит:

- обеспечить целенаправленную поддержку малого и среднего бизнеса, а также личных подсобных хозяйств населения;

- улучшить функционирование предприятий социальной сферы;

- обеспечить дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры, в том числе сферы услуг по продвижению собственной продукции  района на региональном и межрегиональном рынках;

- обеспечить реализацию программы реформирования и модернизации  жилищно-коммунального хозяйства района;

- разработать и реализовать программы действий по привлечению инвесторов; развивать новые производства.

Этот этап потребует консолидации усилий органов власти всех уровней и представителей бизнеса, поиска путей обеспечения государственной поддержки из федерального и краевого бюджетов.

На данном этапе в промышленности темпы роста производства прогнозируется на уровне 103-108%. Прирост производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств прогнозируется на 35% в действующих ценах.

Реализация данного этапа будет способствовать увеличению доходов бюджета, созданию новых рабочих мест, росту стабильности в отраслях реальной экономики, дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Усть-Пристанского района.

На данном этапе планируется:

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры предполагается: реконструкция  и модернизация  объектов жилищно-коммунального хозяйства; реконструкция существующих инженерных сооружений.

В сфере транспортной инфраструктуры предполагается: реконструкция  твёрдого покрытия дорог; реконструкция межпоселковых, внутри поселковых дорог, дорожного покрытия улиц, строительство моста через р.Озёрная в Краснодарском сельсовете, строительство вертолётной площадки в с.Усть-Чарышская Пристань.

В социально-бытовой сфере предполагается: проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; установка, ремонт уличного освещения населенных пунктов.

В сфере образования и поддержки молодёжи предполагается:  капитальный ремонт школ, спортивных сооружений; приведение материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях, в соответствии  с современными требованиями; строительство школы в с. Краснодарское.

В сфере здравоохранения предполагается: укрепление и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения; капитальный ремонт и модернизация медучреждений; приобретение медицинского оборудования; строительство пристройки к ЦРБ на 29 коек с поликлиникой на 80 посещений в смену.

В сфере культуры предполагается: капитальный ремонт сельских домов культуры, памятников истории; укрепление их материально-технической базы,

повышение профессионального уровня  кадров.

В сфере физической культуры и спорта предполагается: реконструкция спортивных объектов, приобретение инвентаря; строительство спортивных залов в с.Коробейниково, с.Клепиково.

В сфере промышленного производства предполагается: улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом (райпотребсоюз, ООО «Топливоснабсбыт» ООО «Лесбизнес-М» и др.); капитальный ремонт Асфальтобетонного завода в с.Усть-Чарышская Пристань, строительство колбасного цеха в с.Брусенцево, реконструкция ООО «Красноярский маслосырзавод».

В сфере сельского хозяйства предполагается: реализация ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы; субсидирование затрат на приобретение элитных семян; сельскохозяйственной техники; повышение образовательного уровня кадров АПК; комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования; реконструкция молочного комплекса К.Х.Аласова; реконструкция ферм КРС в Елбанском и Коробейниковском сельсоветах; строительство ферм КРС в Брусенцевском сельсовете на 360 голов и Клепиковском сельсовете на 300 голов; реконструкция фермы КРС в Вяткинском сельсовете на 100 голов.

В потребительской сфере: строительство  магазинов; обновление торгового оборудования; развитие придорожной инфраструктуры  (кафе, АЗС и другие объекты).

В сфере рекреации и туризма предполагается: оборудование мест отдыха у воды; создание рекреационных зон, туристических стоянок; строительство туристических баз и т.д.

В сфере охраны окружающей среды предполагается: строительство и обустройство скотомогильников, полигонов ТБО, кладбищ.

Второй этап 2019-2025 годы – этап формирования конкурентоспособной экономики, модернизации отраслей производства и предприятий. Данный период будет характеризоваться воздействием на темпы и условия развития экономики района внешних факторов (уровня инфляции, налоговой, кредитной политики государства, цен на продукцию естественных монополий, ЖКХ и т.д.)  Предусматривается  значительный рост валовых показателей производства со среднегодовыми темпами роста около 5%, что обеспечит увеличение общего товарно-денежного оборота района к 2018г. (в сопоставимых ценах) почти в 1,5 раза.

На втором этапе следует:

- обеспечить рентабельность видов хозяйственной деятельности;

- усилить специализацию конкурентоспособных производств, укрепить рыночные  позиции  предприятий – лидеров на  целевых сегментах

рынка в регионе;

- сформировать в районе крупный аграрно-промышленный комплекс с рядом экспортно-ориентированных производств.

В экономике необходимо: снизить уровень общей безработицы в 1,9 раза; повысить уровень средней заработной платы в целом по району  к  2017 году в 5,5 раза; увеличить в натуральных показателях  производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях  хозяйств; стимулировать развитие сектора услуг, заполнив пустующие ниши в сфере  бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению; создать новые предприятия,  обеспечивающие производство высокой добавленной стоимости.

Положительная динамика развития промышленности района может быть обусловлена, увеличением объемов производства на предприятиях и  расширением ассортимента продукции.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры предполагается:  улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса; повысить качество обслуживания населения и создания более комфортных условий его проживания; довести обеспеченность населения района телефонными аппаратами до средней по краю.

В сфере транспортной инфраструктуры предполагается: обеспечение увеличения объемов и качества услуг транспорта; капитальный ремонт дорог муниципального и межмуниципального значения, строительство инженерных сооружений на них;  строительство автодорог с.Нижнеозерное – с.Новообинка (до границы Петропавловского района), с.Чеканиха – с.Солдатово (граница Петропавловского района), с.Белово – с.Володарка (до границы Топчихинского района).

В целом в социальной сфере предполагается: улучшить основные показатели состояния здоровья населения. Увеличить продолжительность жизни, сократить естественную убыль населения за счет роста рождаемости, обеспечить 100 % укомплектование медицинскими кадрами;  повысить эффективность деятельности учреждений образования,  создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом; укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, увеличить число объектов сельского туризма.

В сфере рекреации и туризма предполагается: создание и реконструкция зон отдыха и рекреационных объектов, проведение мероприятий по привлечению туристов.

В сфере образования предполагается: капитальный ремонт общеобразовательных школ; школьного гаража в с.Брусенцево.

В сфере физической культуры и спорта предполагается: популяризация занятий спортом у населения; увеличение количества проводимых спортивных мероприятий.

В сфере здравоохранения предполагается: оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений и больниц; капитальный ремонт объектов здравоохранения.

В сфере культуры предполагается:  капитальный ремонт ДК, памятников погибшим воинам.

В управлении следует:  повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, за счет реформирования бюджетного процесса, переход от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами», совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

На фоне развития экономики и увеличения бюджетных доходов произойдет и улучшение качества жизни населения. Повысится занятость и уровень доходов населения, будет проведен капитальный ремонт и модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства, получит импульс для своего развития строительная индустрия.

Третий этап – 2026-2032 гг. – активный приток инвестиций в сельское хозяйство, промышленность, инфраструктуру. Темпы роста  превышают 5%, что обеспечит увеличение общего товарно-денежного оборота района за 2026- 2032 г. (в сопоставимых ценах) в 1,8 раза. На данном этапе возможно строительство новых предприятий перерабатывающего комплекса и переход всего аграрно-промышленного комплекса района на интенсивные технологии.

Реализация третьего этапа позволит вывести экономику района на передовые позиции в крае и обеспечить её устойчивое развитие при высоких параметрах уровня и качества жизни местного населения.

В экономике планируется: внедрение инновационных технологий, развитие  промышленности; увеличение объемов производства; повышение уровня менеджмента во всех хозяйствующих субъектах; расширение  рынков сырья и сбыта  производимой в районе продукции.

В инфраструктурных отраслях: модернизация объектов и систем жилищно-коммунального комплекса; капитальный ремонт дорожной сети;

модернизация автотранспортного парка.

В социальной сфере: повышение качества предоставляемой медицинской помощи; эффективности учреждений образования, укрепление материальной базы и технической оснащенности объектов культуры, повышение уровня проведения культурно-досуговых мероприятий; создание сети  гостевых домиков в сельском туризме.

Перечень мероприятий может быть дополнен в процессе реализации Схемы по предложениям администраций района, муниципальных образований, отраслевых служб (Приложение 12).

5. Основные технико-экономические показатели Схемы

территориального планирования  Усть-Пристанского района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | га | 270439 | 270439 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 4939 | 5380,0 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 199887 | 199208,72 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 656 | 760,28 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 137,7 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 54824 | 54819,3 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 10133 | 10133 |
| 1.7 | земли запаса | га | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего, в том числе | тыс. чел. | 14,6 | 11,6 |
|  | - численность сельского населения | тыс. чел. | 14,6 | 11,6 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 2,284 | 1,728 |
|  |  | % от общей численности населения | 15,5 | 14,9 |
|  | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 8,497 | 6,519 |
|  |  | % от общей численности населения | 58,1 | 56,2 |
|  | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 3,875 | 3,364 |
|  |  | % от общей численности населения | 26,4 | 28,9 |
| 2.3 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 4,940 | 3,520 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособ- ном возрасте | 58,1 | 54 |
| 2.4 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. чел. | 0,330 | 0,4 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособ- ном возрасте | 3,8 | 3,5 |
| 2.5 | Число поселений всего | единиц | 13 | 13 |
|  | Число населенных пунктов | единиц | 22 | 22 |
| III | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн. руб. | 186,7 | 260 |
| 3.2 | Объем сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 855,7 | 990 |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 336,2 | 340,7 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 22,5 | 29,4 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 29,1 | 35 |
|  | канализацией | % | 14,6 | 16 |
|  | теплом | % | 98,8 | 100 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Численность лечебных учреждений | единиц (всего) | 20 | 20 |
|  |  | амбулаторно-поликлинических | 2 | 2 |
|  |  | посещений в смену | 135 | 135 |
| 5.2 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | мест | 50 | 890 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | ед. | 71 | 71 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Объемы пассажирских перевозок | тыс. чел. | 55,2 | 56,0 |
|  | - автомобильным транспортом |  | 55,2 | 56,0 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 273,5 | 299,2 |
|  | из них общего пользования | км | 273,5 | 299,2 |
| 6.3 | Из общей протяженности – дороги с твердым покрытием | км | 226,3 | 252 |
| 6.5 | Водный транспорт | единиц | - | - |
|  | - количество паромных переправ |  | 2 | 2 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Удельное потребление электроэнергии населением в год | кВт час/чел. | 1696 | 1790 |
| 7.2 | Протяженность сетей всего | тыс. км | 0,565 | 0,565 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - линий электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) | тыс. км | 0,257 | 0,257 |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (6-35 кВ) | тыс. км | 0,242 | 0,242 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110-1000 кВ) | тыс. км | 0,066 | 0,066 |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 25 | 26 |
| IX | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | 1,8 | 1,2 |
| 9.2 | Количество полигонов ТБО (свалок) существующих/проектируемых | единиц | 15 / 9 | 17 |
|  | в том числе консервация | единиц | 7 | - |
| 9.3 | Количество скотомогильников существующих/проектируемых | единиц | 17 / 4 | 13 |
|  | в том числе консервация | единиц | 8 | - |
| 9.4 | Количество полей фильтрации существующих / проектируемых | единиц | 2 / - | 2 |
|  | в том числе консервация | единиц | - | - |
| 9.5 | Количество складов химикатов | единиц | 4 | 4 |

П Р И Л О Ж Е Н И E