|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - к программе социально- экономического - развития Усть-Пристанского района на - период до 2017 года |

ПЕРЕЧЕНЬ

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации

на территории Усть-Пристанского района  в период до 2017 года

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (тыс. руб.) |  | Исполнитель/ Координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта | Краткий обзор выполненных работ с начала реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в том числе на период 2013-2017 гг. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рост уровня и качества жизни населения (или «Социальная сфера») ( за счет бюджетов всех уровней ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания культурно-спортивного комплекса в с. Усть-Чарышская Пристань, ул Пушкина,15 ( в том числе разработка ПСД) | 2013-2017 | 65 000 | 65 000 | Администрация района | Создание условий для культурно-массового отдыха и занятия спортом жителей | Разработана ПСД, завершена экспертиза и получено положительное заключение Освоено -1893,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт зданий в МБОУ Усть-Пристанская средняя школа им. А.М.Птухина ( в том числе разработка ПСД на крышу) | 2013 | 3 077 | 3 077 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт крыши здания школы, освоено -3077 тыс. руб. Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство спортзала в МКОУ « Коробейниковская СОШ» (В том числе разработка ПСД) | 2016-2017 | 20 000 | 20 000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Елбанская СОШ» в с. Елбанка | 2015-2017 | 5000 | 5000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Вяткинская СОШ» в с. Вяткино | 2017 | 15 000 | 15 000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» в с. Коробейниково | 2016-2017 | 3000 | 3000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Елбанка | 2016 | 2 000 | 2 000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Коробейниково | 2013 | 13 800 | 13 800 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт здания освоено -13 800 тыс. руб. Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт здания МУК «Усть-Пристанская центральная районная библиотека» | 2012-2016 | 16 800 | 16 000 | Комитет по культуре Администрации района | Улучшение материально-технической базы Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры и археологии | Капитальный ремонт крыши и потолочного перекрытия здания , освоено в 2014г -4129 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Краснодарское, в том числе разработка ПСД | 2013-2017 | 22 278 | 22 278 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Разработана ПСД, получено положительное заключение, освоено в 2013 г- 1250 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Брусенцево, в том числе разработка ПСД | 2016-2017 | 13572 | 13572 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Усть-Журавлиха , в том числе разработка ПСД | 2016-2017 | 11 000 | 11 000 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной в селе Усть-Чарышская Пристань | 2014-2016г | 12 878 | 12 878 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 2-х котлов с оборудованием, освоено в 2014г -1869 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт водопроводной скважины в с.Усть-Чарышская Пристань | 2014г | 470 | 470 | Администрация района | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Бурение и ремонт скважины, освоено в 2014г- 470 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт котельного оборудования котельных в селе Усть-Чарышская Пристань ( культура, школа) с.Елбанка | 2014 | 1603 | 1603 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 3-х котлов с оборудованием, освоено в 2014г-1603 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт части здания Коробейниковского СДК для размещения спортивного зала | 2014 | 2150 | 2150 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы, в том числе наличие спортзала | перепрофилирование части помещения под спортзал -2000 тыс. руб., спортинвентарь-150 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт котельного оборудования в с.Нижняя Гусиха, с.Брусенцево,с.Нижеозерное | 2013 | 1331,7 | 1331,7 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 3-х котлов с оборудованием, освоено в 2013г-1331,7 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт водопровода в с.Усть-Чарышская Пристань | 2013 | 610,2 | 610,2 | Администрация района | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Капитальный ремонт 500м водопроводных труб в нагорной части села, горизонтальное бурение 200 м по р.Налимовкой Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт зданий Клепиковской СОШ, Усть-Чарышской НОШ, Чеканихинской ООШ и лагерь «Солнечный» | 2014 | 11412 | 11412 | Комитет по образованию Администрации района | Восстановление объектов после наводнения. Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт зданий Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство модульного ФАПа в с.Клепиково | 2014 | 1240,1 | 1240,1 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению | Восстановление ФАПа после паводка, улучшение качества медицинского обслуживания | Построен новый модульный ФАП Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство мостового перехода через р.Курья в с.Клепиково | 2014 | 15217,3 | 15217,3 | Администрация района | Восстановление транспортного сообщения внутри села после наводнение | Построен новый деревянный мостовой переход через р.Курья Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство моста через р.Озернуха | 2014 | 19080,4 | 19080,4 | КГУУ «Алтайавтодор» | Улучшение транспортного сообщения | Железобетонный мост длиною 9,66 м Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт зданий Клепиковского и Усть-Чарышского СДК | 2014 | 954 | 954 | Администрация района | Восстановление объектов после наводнения и улучшение материально-технической базы | Капитальный ремонт зданий Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 257475,7 | 256673,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Создание условий для устойчивого экономического роста ( или «Экономика») (Внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство убойного цеха в с. Брусенцево | 2013-2014г | 500 | 500 | ИП Лютикова И.В | Закуп у населения продукции и поставка на переработку мяса | Реализация проекта завершена в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство, приобретение и монтаж оборудования по производству полнорационного комбикорма для животных и птиц в с.Троицкое | 2013 | 800 | 800 | ИП Пугачев И.В. | Обеспеченность сбалансированными кормами отраслей животноводства, птицеводства | Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация молочно-товарного комплекса на 400 голов КРС (с оборудованием) Реконструкция родильного отделения на 80 голов. | 2015-2017г | 4 800 | 4 800 | ООО «КХ Апасова Н.И.» | Увеличение продукции животноводства и улучшение сохранности поголовья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного центра (650 кв.м) | 2014г | 16 000 | 16 000 | ООО «Мария -Ра» | Расширение ассортимента товаров и внедрение новых форм обслуживания | Реализация проекта завершена в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция двора маточного поголовья КРС на 200 голов. Приобретение 100 голов нетелей | 2014-2015 | 10 200 | 10 200 | ИП глава КФХ Жиляков А.П. | Прирост продукции животноводства | Реализация проекта завершена в 2014году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 32 300 | 32 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 289775,7 | 288973,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |