УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ОЧЕРЕДНАЯ  СЕССИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «30» июня 2016 года № 158_

с.Усть-Чарышская  Пристань

О ходе реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район на 2013-2017 годы в 2015 году

На основании итогов реализации в 2015 году Программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский район и в соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования Усть-Пристанский район, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

- Принять к сведению отчет о ходе реализации в 2015 году Программы социально-экономического развития муниципального образования Усть-Пристанский  район на 2013-2017 годы.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию и постоянную комиссию по социальной политике и вопросам правопорядка (Бабунич А.И. и Бурцева О.А.)

Глава района                                                                                                      В.А. Деркач

- Приложение 1

- к программе социально- экономического развития Усть-Пристанского района на  период до 2017 года

Индикаторы программы социально-экономического развития

Усть-Пристанского района, Алтайского края на период до 2017 года

| № п/ | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015год факт | 2017 год Целевое значение | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 чел. населения | 11,2 | 10,9 | 12,9 | 10,7 | 12,3 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | рублей | 12125 | 13098 | 13 427 | 14290 | 15902 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец периода) | в % к трудоспособному населению | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | ККГУ «Центр занятости населения Усть-Пристанского района» |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ввод новых рабочих мест | единиц | 74 | 75 | 75 | 75 | 42 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста | % | 47 | 51,9 | 50,9 | 44,7 | 53 | Комитет по Образованию Администрации района |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения края | % | 18,5 | 19,48 | 20,2 | 29 | 28 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий | Количество посещений на 1 жителя в год | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | Комитет по культуре Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.Создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 98,8 | 93 | 85,1 | 125 | 104 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 86,6 | 121,2 | 95,5 | 101,4 | 140 к уровню 2012 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки) | ц/га | 6,1 | 11,5 | 12,3 | 10,9 | 13,5 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Продуктивность коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях | кг на одну корову | 3088 | 2739 | 2704 | 2500 | 3370 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 122,1 | 53,5 | 66,8 | 192,8 | 110 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 47,1 | 47,8 | 48,8 | 47,3 | 53 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 102,6 | 100,1 | 93,7 | 116,1 | 108 к уроню2012году | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. м на 1 тыс. человек | 846,9 | 994,8 | 1029,4 | 1021,5 | 1000 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 3.Повышение эффективности управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета | Руб. на душу населения | 4526 | 4840 | 4815 | 5520 | 5200 | Администрация района |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | Единиц на 1000 человек населения | 13,6 | 16,5 | 17,6 | 21,8 | 16,0 | МО МВД России «Алейский» |  |  |  |  |  |

|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - к программе социально- экономического развития Усть-Пристанского района на период до 2017 года |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации

на территории Усть-Пристанского района  в период до 2017 года

( по состоянию на 1 января 2016 года)

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (тыс. руб.) |  | Исполнитель/ Координатор проекта | Ожидаемые результаты реализации проекта | Краткий обзор выполненных работ с начала реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в том числе на период 2013-2017 гг. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рост уровня и качества жизни населения (или «Социальная сфера») ( за счет бюджетов всех уровней ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания культурно-спортивного комплекса в с. Усть-Чарышская Пристань, ул Пушкина,15 ( в том числе разработка ПСД) | 2013-2017 | 93 070 | 93 070 | Администрация района | Создание условий для культурно-массового отдыха и занятия спортом жителей | Разработана ПСД, завершена экспертиза и получено положительное заключение Освоено -1893,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт зданий в МБОУ Усть-Пристанская средняя школа им. А.М.Птухина ( в том числе разработка ПСД на крышу) | 2013 | 3 077 | 3 077 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт крыши здания школы, освоено -3077 тыс. руб. Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство спортзала в МКОУ « Коробейниковская СОШ» (В том числе разработка ПСД) | 2016-2017 | 20 000 | 20 000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Елбанская СОШ» в с. Елбанка | 2015-2017 | 5000 | 5000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Вяткинская СОШ» в с. Вяткино | 2017 | 15 000 | 15 000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Коробейниковская СОШ» в с. Коробейниково | 2016-2017 | 3000 | 3000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Елбанка | 2017 | 2 000 | 2 000 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.Коробейниково | 2013 | 13 800 | 13 800 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт здания освоено -13 800 тыс. руб. Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт здания МУК «Усть-Пристанская центральная районная библиотека» | 2012-2016 | 16 800 | 16 000 | Комитет по культуре Администрации района | Улучшение материально-технической базы Сохранение памятников истории, культуры, архитектуры и археологии | Капитальный ремонт крыши и потолочного перекрытия здания , освоено в 2014г -4129 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Краснодарское, в том числе разработка ПСД | 2013-2017 | 22 278 | 22 278 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Разработана ПСД, получено положительное заключение, освоено в 2013 г- 1250 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Брусенцево, в том числе разработка ПСД | 2016-2017 | 13572 | 13572 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Усть-Журавлиха , в том числе разработка ПСД | 2016-2017 | 11 000 | 11 000 | Администрация района и сельсовета | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт котельного оборудования квартальной котельной в селе Усть-Чарышская Пристань | 2014-2016г | 12 878 | 12 878 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 2-х котлов с оборудованием, освоено в 2014г -1869 тыс. руб.,в 2015году- 1511 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт водопроводной скважины в с.Усть-Чарышская Пристань | 2014г | 470 | 470 | Администрация района | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Бурение и ремонт скважины, освоено в 2014г- 470 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт котельного оборудования котельных в селе Усть-Чарышская Пристань ( культура, школа) с.Елбанка | 2014 | 1603 | 1603 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 3-х котлов с оборудованием, освоено в 2014г-1603 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт части здания Коробейниковского СДК для размещения спортивного зала | 2014 | 2150 | 2150 | Комитет по образованию Администрации района | Улучшения материально-технической базы, в том числе наличие спортзала | перепрофилирование части помещения под спортзал -2000 тыс. руб., спортинвентарь-150 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт котельного оборудования в с.Нижняя Гусиха, с.Брусенцево,с.Нижеозерное | 2013 | 1331,7 | 1331,7 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Замена 3-х котлов с оборудованием, освоено в 2013г-1331,7 тыс. руб. Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт водопровода в с.Усть-Чарышская Пристань | 2013 | 610,2 | 610,2 | Администрация района | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой | Капитальный ремонт 500м водопроводных труб в нагорной части села, горизонтальное бурение 200 м по р.Налимовкой Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт зданий Клепиковской СОШ, Усть-Чарышской НОШ, Чеканихинской ООШ и лагерь «Солнечный» | 2014 | 11412 | 11412 | Комитет по образованию Администрации района | Восстановление объектов после наводнения. Улучшения материально-технической базы | Капитальный ремонт зданий Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство модульного ФАПа в с.Клепиково | 2014 | 1240,1 | 1240,1 | Главное управление Алтайского края по здравоохранению | Восстановление ФАПа после паводка, улучшение качества медицинского обслуживания | Построен новый модульный ФАП Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство мостового перехода через р.Курья в с.Клепиково | 2014 | 15217,3 | 15217,3 | Администрация района | Восстановление транспортного сообщения внутри села после наводнение | Построен новый деревянный мостовой переход через р.Курья Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство моста через р.Озернуха | 2014 | 19080,4 | 19080,4 | КГУУ «Алтайавтодор» | Улучшение транспортного сообщения | Железобетонный мост длиною 9,66 м Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт зданий Клепиковского и Усть-Чарышского СДК | 2014 | 954 | 954 | Администрация района | Восстановление объектов после наводнения и улучшение материально-технической базы | Капитальный ремонт зданий Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Строительство моста через р.Курья | 2015 | 270 000 | 270 000 | КГУУ «Алтайавтодор» | Восстановление транспортного сообщения | Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Строительство модульной котельной в с.Елбанка | 2015 | 4 900 | 4 900 | Администрация района | Улучшение качества и обеспечение бесперебойного снабжения теплоснабжением | Установка и монтаж модульной котельной Реализация проекта завершена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им.Птухина» | 2016 | 12 000 | 12 000 | Администрация района | Улучшение материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 545375,7 | 543 573,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Создание условий для устойчивого экономического роста ( или «Экономика») (Внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство убойного цеха в с. Брусенцево | 2013-2014г | 500 | 500 | ИП Лютикова И.В | Закуп у населения продукции и поставка на переработку мяса | Реализация проекта завершена в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство, приобретение и монтаж оборудования по производству полнорационного комбикорма для животных и птиц в с.Троицкое | 2013 | 800 | 800 | ИП Пугачев И.В. | Обеспеченность сбалансированными кормами отраслей животноводства, птицеводства | Реализация проекта завершена в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация молочно-товарного комплекса на 400 голов КРС (с оборудованием) Реконструкция родильного отделения на 80 голов. | 2015-2017г | 4 800 | 4 800 | ООО «КХ Апасова Н.И.» | Увеличение продукции животноводства и улучшение сохранности поголовья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного центра (650 кв.м) | 2014г | 16 000 | 16 000 | ООО «Мария -Ра» | Расширение ассортимента товаров и внедрение новых форм обслуживания | Реализация проекта завершена в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция двора маточного поголовья КРС на 200 голов. Приобретение 100 голов нетелей | 2014-2015 | 10 200 | 10 200 | ИП глава КФХ Жиляков А.П. | Прирост продукции животноводства | Реализация проекта завершена в 2014году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 32 300 | 32 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 289775,7 | 288973,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - к программе социально- экономического - развития Усть-Пристанского района на - период до 2017 года |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606

| № п/п | Целевой показатель Указа | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Целевое значение (2018год) |
|  |  |  | факт |  |  | факт |  | план |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 171,1 | 232,8 | 135,1 | 94 | 192,8 | 45 | 55 | 60 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | % | 100,0 | 110,5 | 112,5 | 108 | 96,2 | 96,6 | 130 | 150,9 |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 88,0 | 94,0 | 91,2 | 82,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю | % | 76,0 | 72,0 | 64,4 | 84 | 75,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю | % | 47,2 | 48,5 | 45,5 | 61 | 64,8 | 70,4 | 100 | 100,0 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 20 | 26 | 26,4 | 27 | 40,6 | 41 | 41 | 41 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность врачами сельского населения | на 10 тыс.нас. | 17,3 | 17,8 | 21,4 | 23,6 | 21,9 | 22 | 22 | 22 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность дошкольного образования | % | 76,0 | 79,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 56,0 | 57,0 | 47,4 | 35,6 | 36 | 39 | 45 | 50 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод жилья | кв.м. | 523 | 807 | 655 | 744 | 750 | 840 | 890 | 1000 |
|  | Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | га | 2,3 | 1,05 | 1,7 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | х | х | 2,5 | 11 | 12 | 13 | 22 | 30 |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | х | х | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |